**Объекты дорожной сети Запорожского сельского поселения Темрюкского района, на которых планируется ремонт и сроки проведения работ.**

* Поселок Ильич – отсыпка улицы Ореховой, протяженностью 160 метров, июнь 2017;
* Поселок Гаркуша – ямочный ремонт улицы Ленина, сентябрь 2017;
* Поселок Гаркуша – ямочный ремонт улицы Ленина, сентябрь 2017;
* Поселок Красноармейский – ремонт и расширение дорожного полотна улицы Калинина, протяженностью 400 метров, сентябрь 2017.