**Объекты улично - дорожной сети Запорожского сельского поселения Темрюкского района, на которых планируется выполнение ремонтных работ и сроки их проведения I полугодие.**

Станица Запорожская, пер.Охотничий- грейдирование, отсыпка щебнем; апрель

Станица Запорожская, пер.Горького от Степного до Таманской дивизии -грейдирование, отсыпка щебнем; апрель

Пос.Береговой, ул.Центральная - грейдирование, отсыпка щебнем; апрель

Пос. Батарейка, ул.Набережная, от дома №1до дома №11 отсыпка щебнем; май

П.Гаркуша ул.Ленина (район кладбища) - грейдирование, отсыпка щебнем; апрель;

Грейдирование обочин в ст.Запорожской, в п.Красноармейском; апрель